| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19419699-7 | 21220280-0 | 21668096-0 |
| Nombres | Ignacio Andres | David Andres | Bastian Ignacio |
| Apellidos | Lopez Figueroa | Albornoz Orozco | Olea Fuentes |
| Roles | Lider/ BDA | Backend | Fronted |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de gestión para restaurante |
| --- | --- |
| Descripción | Aplicación web que permite administrar un restaurante, incluyendo gestión de reservas, control de ventas, arqueo de caja, división de cuentas y generación de reportes. |
| Problemática detectada | Muchos restaurantes gestionan sus operaciones de forma manual o con sistemas limitados, lo que genera errores en el control de ventas, reservas, arqueos de caja y organización de cuentas. |
| Solución esperada | Desarrollar un sistema digital que permita automatizar la gestión del restaurante, incluyendo reservas, ventas, arqueos y reportes |
| Objetivos generales | Optimizar la gestión operativa del restaurante mediante una plataforma digital que centralice todas las funciones clave. |
| Objetivos específicos |  Implementar sistema de reservas de mesas  Permitir la gestión de pedidos y ventas  Incorporar arqueo de caja con historial  Permitir división de cuentas por cliente  Generar reportes de ventas (AM/PM)  Exportar datos de arqueos y gastos  Integrar opciones de impresión de boletas o reportes |
| Alcance del proyecto | El sistema permitirá gestionar reservas, pedidos, ventas, caja y reportes del restaurante, mejorando el control y organización del negocio. No incluirá integración con sistemas externos de pago en esta etapa. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El proyecto surge por la necesidad de modernizar la gestión de un restaurante que actualmente utiliza procesos manuales, lo que genera desorganización, errores y dificultad para analizar la información financiera. Hoy en día, muchos restaurantes utilizan sistemas digitales para mejorar su funcionamiento, pero este no cuenta con una plataforma integrada. El sistema estará dirigido tanto a clientes, que podrán hacer reservas, como al personal administrativo, que gestionará ventas, arqueos y reportes. La solución propuesta es desarrollar una aplicación web que permita centralizar reservas, control de ventas, arqueos de caja y generación de reportes, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones.

4. Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite trabajar en ciclos cortos llamados sprints, facilitando la entrega progresiva del sistema.

Descripción Metodología

Etapas del proyecto: - Levantamiento de requerimientos - Diseño del sistema - Desarrollo por módulos - Pruebas - Implementación Distribución del equipo: - Frontend: Diseño de interfaz y experiencia de usuario - Backend: Lógica del sistema y funcionalidades - QA/Testing: Pruebas y control de calidad - Líder/Analista: Coordinación y documentación Esto permitirá avanzar de forma ordenada y adaptable a cambios.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Computadores personales - Servidor local o en la nube Arquitectura de software: - Arquitectura cliente-servidor - Posible uso de arquitectura en capas Lenguajes de programación: - Java - JavaScript - HTML y CSS Framework, dependencias y/o librerías: - Spring Boot - Bootstrap - React (opcional) Base de datos: - MySQL o PostgreSQL Repositorio: - GitHub Otros: - Integración con impresora térmica - Exportación a Excel/PDF

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento | Definir requerimientos del sistema | Equipo | 1 semana | Analista | Base del proyecto |
| 2 | Diseño | Crear modelo de datos y diseño UI | Software diseño | 1 semana | Frontend | Prototipo |
| 3 | Desarrollo reservas | Implementar sistema de reservas | IDE | 2 semanas | Backend | Funcionalidad clave |
| 4 | Desarrollo ventas | Sistema de pedidos y ventas | IDE | 2 semanas | Backend | Incluye división cuentas |
| 5 | Arqueo de caja | Control de caja y reportes | IDE | 2 semanas | Backend | AM/PM |
| 6 | Testing | Pruebas del sistema | Herramientas QA | 1 semana | QA | Validación |
| 7 | Implementación | Entrega final | Servidor | 1 semana | Equipo | Final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.